（１）一宮町バリアフリー協議会の事業経過と関係機関との協議結果について

①事業経過

| 期 日 | 事 業 内 容 |
| --- | --- |
| 平成21年 2月17日 | 第1回ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ協議会 （1）一宮町のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化についての経緯と協議会設置について （2）役員選出について （3）ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰに関する法律について |
| 平成21年 3月16日 | 第2回ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ協議会 （1）高齢者・障害者の行動実態とその特性について （2）重点整備地区の設定について （3）ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ協議会進行計画について |
| 平成21年 4月22日 | 第3回ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ協議会 （1）ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄによる既調査区域の報告について （2）重点整備地区（駅及び道路）の視察について |
| 平成21年 5月27日 | 第4回ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ協議会 （1）重点整備地区の意見交換について （2）重点整備地区の歩行体験実施について |
| 平成21年 6月 8日 | 重点整備地区歩行体験 37名参加（男性24名・女性13名）尚、参加者にｱﾝｹｰﾄ実施。 ≪警察1名・長生整備ｾﾝﾀｰ2名≫ |
| 平成21年 7月 2日 | 第5回ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ協議会 （1）「町民参加による重点整備地区歩行体験」ｱﾝｹｰﾄ結果について （2）道路、公安委員会への要望について （3）駅への要望について |
| 平成21年 8月 7日 | ＪＲ東日本千葉支社と協議 （1）上総一ノ宮駅ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化（ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ・ﾄｲﾚ・ｽﾛｰﾌﾟ等設置）について |
| 平成21年 8月26日 | 第6回ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ協議会 （1）心のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰについて（一宮小学校校長・一宮中学校校長） （2）千葉県・ＪＲへの要望書（案）について |
| 平成21年 9月 4日 | 千葉県へ国県道に関する要望書提出 （歩道と車道の段差解消等） |
| 平成21年 9月 28日 | ＪＲ東日本千葉支社へ上総一ノ宮駅ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化要望書提出 （ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ・多機能ﾄｲﾚ・ｽﾛｰﾌﾟ等） |
| 平成21年 9月 29日 | 第7回ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ協議会 （1）国県道に関する要望書の回答について （長生地域整備ｾﾝﾀｰ調整課長・維持課長） |
| 平成21年10月 27日 | 第8回ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ協議会 （1）上総一ノ宮駅ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化要望書の回答について （ＪＲ東日本千葉支社総務部小口副課長） |

| 期 日 | 事 業 内 容 |
| --- | --- |
| 平成21年11月16日 | 重点整備地区の歩道についてﾊﾞﾘｱ調査 （電柱・信号柱・標識・道路照明灯・ﾎﾟｰﾙｺｰﾝ・停留所標識・ﾌﾞﾛｯｸ等） |
| 平成21年12月3日～ 平成21年12月15日 | 重点整備地区の歩道内のﾊﾞﾘｱ移設協議 ・電柱（東電・ＮＴＴ） ・信号柱・規制標識（茂原警察署） ・道路照明灯・ﾎﾟｰﾙｺｰﾝ・ﾌﾞﾛｯｸ（長生整備ｾﾝﾀｰ） ・停留所標識（小湊鉄道） |

②関係機関との協議結果

《ＪＲ上総一ノ宮駅に関する要望と回答・ＪＲ東日本千葉支社》

１．出入口の改善について

- 駅西口正面の階段側面に障害者用スロープを設置すること。

【平成２２年～２３年度に実施予定】

- 駅西口駅舎入り口の階段の段差を低くすること。

【段差が気になる人はｽﾛｰﾌﾟを使用願いたい】

２．トイレの改善について

（１） 洋式・障害者用トイレ・ベビーシートを設置すること。

【平成２２年～２３年度に実施予定】

３．構内の改善について

（１） ホームのベンチを増設すること。

【平成２２年～２３年度に実施予定】

（２） 高齢者・障害者・妊婦用に、エレベーターの設置をすること。

【平成２２年度から実施予定】

《国県道に係る要望と回答・千葉県長生整備センター》

１．バリアフリー重点整備地区の歩道側溝と車道路面の段差を解消すること。

【今後行なう工事時に少しずつ車道の高さを上げてセミフラット型（車道と歩道の段差を

約５cm）とし、段差を解消していきたい】

２．バリアフリー重点整備地区の歩道の補修を行なうこと。

【２２年度から補修していく】

３．歩道の車両乗入箇所の勾配を解消すること。

【今後行なう工事時に少しずつ車道の高さを上げていき、勾配を解消していきたい】

４．加納屋薬局付近から神門踏切間の車道外側線の確保をすること。

【２２年度中に車道外側線の確保をする】

５．今後の道路整備計画への対応について

（１）グレーチングの蓋は、網目の粗い物は滑りやすいため細かい物を使用すること。（既存の物も含む）

【２２年度から細かい物になおしていく】

（２）側溝の蓋は、歩く際に障害とならない穴のない物、又は、細い縦穴のものを使用すること。

【２２年度から細い縦穴のものを使用する】

（３）電柱、標識の移設を含め、歩道の幅員の確保をすること。

【電柱、道路規制標識、道路照明灯、信号柱等、国道の歩道から移設する場所がなく、歩道を拡幅することは現状では厳しいため歩道幅員の確保は難しい】

（４）道路舗装時の目地板部分の窪みを修復すること。

【随時、実施する】

６．踏切の改善について

（１）神門踏切北側に横断歩道を設置すること。

【町の都市計画から見直さなければならない】

《公安委員会に係る要望と回答・茂原警察署》

（１） 駅前広場の横断歩道の拡幅、徐行設置（区画線）をすること。

【横断歩道の幅は決まっており特別な場合を除いて拡幅できない。徐行設置も規制をかけ

られない】

（２） 歩道内や通行に支障となる信号柱や規制標識を移設して貰いたい。

【移設する場所がないため、歩道を拡幅して頂ければ、移設できる】

《東京電力に係る要望と回答・東電木更津営業所》

- 歩道内や通行に支障となる電柱を移設して貰いたい。

【国道部分については移設する場所がないため、歩道を拡幅して頂ければ、移設できる】

- 電柱に信号をつけられないか。

【宝鮮魚店横の電柱に信号がついているが、それは特別で通常は電柱に信号をつけることはしていない。特別に協議がある場合、金額等を相談してつけることがあるかもしれない】

《ＮＴＴに係る要望と回答・ＮＴＴ茂原営業所》

- 歩道内や通行に支障となる電柱を移設して貰いたい。

【移設する場所がないため、歩道を拡幅して頂ければ、移設できる】

《小湊鉄道に係る要望と回答・長南営業所》

（１）通行に支障となる停留所標識を移設して貰いたい。

【移設する場所がないため、歩道を拡幅して頂ければ、移設できる】