（２）一宮町バリアフリー協議会の今後について

昨年２月１７日にバリアフリー協議会が設置されてから１２月まで、８回の協議会を開

催し、上総一ノ宮駅を中心とした重点整備地区のバリアフリーについて検討を重ねてきま

した。

その間、６月には住民を集めての重点整備地区歩行体験、又、ＪＲや千葉県、茂原警察

署、東京電力、ＮＴＴ、小湊鉄道等各関係機関と重点整備地区のバリアフリーについて協

議を行なってきました。

その結果、重点整備地区の中心である上総一ノ宮駅にバリアフリー化が決定され、エレ

ベーターの設置、和式トイレから洋式トイレへの改修、多機能トイレ新設、駅舎入口にス

ロープの設置、又、ホーム内にベンチの増設を早ければ２２年度に着工し、平成２３年度

までには完了させることになりました。

又、重点整備地区内の国県道ですが、歩車道の段差解消、歩道の補修、側溝の蓋の改修

を、時間はかかりますが、今後の工事で行なっていくことになりました。

その他、電柱、信号柱、道路照明灯、標識等、歩道から移設し歩道幅員の確保について

各関係機関へ要望致しましたが、残念ながら移設する場所がないという結論になりまし

た。

一宮町バリアフリー協議会は、重点整備地区のバリアフリーについて議論をして参りま

したが、関係機関との協議は全て完了致しました。この後、バリアフリー協議会は実施さ

れる事業を検証していきたいと考えています。協議会は何かありましたら、開催していき

たいと思います。